|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА:  Постановлением Администрации Варненского муниципального района |

#### **Паспорт**

**муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного дви жения и создания безопасных условий для движения пешеходов в**

**Варненском муниципальном района Челябинской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ Варненского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ОГИБДД);  Районный отдел образования (далее РОО)  Сельские поселения Варненского района |
| Основная цель  муниципальной программы |  | повышение безопасности дорожного движения |
| Основная задача муниципальной программы |  | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  - ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;  - формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы |  | Важнейшими показателями Программы являются:  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, предполагается снижение числа дорожно-транспортных происшествий  Важнейшими индикаторами Программы являются:  - снижение транспортного риска;  - сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности. |
| Этапы и сроки  реализации  муниципальной программы |  | 2021-2024годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы |  | Общий объем финансирования Программы на 2021-2024 г. 12 288,9 тыс. рублей, в том числе:  2021год –5 728,9 тыс. руб. местный бюджет;  2022 год – 6560,0 тыс. руб. местный бюджет.  2023 год – 0 тыс. руб. местный бюджет.  2024 год – 0 тыс.руб. местный бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий ежегодно на территории Варненского муниципального района и уменьшения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
|  |  |  |

**Глава I. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными**

**методами**

1. Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по основным направлениям деятельности: создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Высокий уровень ДТП с пешеходами - наиболее насущная проблема.

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к ухудшению условий движения социальному дискомфорту и, как следствие, к росту аварийности в населенных пунктах.

В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения.

2. Решение проблем с обеспечением безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП с учетом изменения обстановки с аварийностью и постоянным приростом транспортных средств на дорогах, требует проведения ряда мероприятий социального, профилактического характера, а также мер предупреждения.

3. Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема с обеспечением безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Госавтоинспекции, разработку и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидацию и профилактику возникновения очагов аварийности.

### Глава II. Основные цели и задачи МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Варненского муниципального района, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

3) формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе.

**Глава III. Сроки реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы**

Выполнение Программы рассчитано на 2021-2024 годы, сроки реализации мероприятий программы указаны в Приложении 1 к программе.

**Глава IV. Системы мероприятий муниципальной программы**

Программные мероприятия будут реализованы по следующим основным направлениям: в приложении 1«Перечень мероприятий муниципальной программы».

1) повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения;

2) мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов;

3) совершенствование организации дорожного движения.

**Глава V. Ресурсное обеспечение МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Размер финансирования мероприятий Программы на 2021-2024 г. – 12 288,9 тыс. рублей, в том числе:

2021год –5 728,9 тыс.руб. местный бюджет;

2022 год – 5640,0 тыс. руб. местный бюджет.

2023 год – 0 тыс. руб. местный бюджет

2024 год. 0 тыс. руб. местный бюджет

В целях финансирования отдельных мероприятий, направленных на профилактику безопасности дорожного движения, планируется привлечение средств из внебюджетных источников.

При определении затрат на реализацию муниципальной программы учитывается не только нормативная потребность, но и ресурсные возможности бюджета района.

**Глава VI. Организация управления и механизм**

реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Заказчиком программы является Администрация Варненского муниципального района. Организацию и координацию работы по реализации программы и контроль, за ходом ее исполнения осуществляет Комиссия по безопасности дорожного движения Варненского муниципального района.

Руководители правоохранительных органов, других ведомств и учреждений, указанные в графе «Ответственный исполнитель» Программы первыми, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий, требуют их исполнения у других указанных исполнителей, рационально используют финансовые средства и ресурсы, выделяемые на реализацию Программы. Соисполнители совместно с ответственными исполнителями, несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.

Правоохранительные и иные органы, указанные в графе 3 таблицы приложения 1, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения, по результатам которого принимается соответствующие решения.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ как ответственный Исполнитель на основании отчетов соисполнителей ежеквартально подготавливает отчет о хо1де исполнения работ и предоставляет его в комитет экономики Администрации Варненского муниципального района.

**Глава VII. Ожидаемые результаты реализации**

программы с указанием целевых индикаторов и показателей программы

В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Индикативный показатель | Ед.изм. | Значение показателя | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 |
| 3 | снижение транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 0 | 0 |
| 4 | сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | чел. | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 0 | 0 |

Предполагается снижение количества погибших в 2021-202 годах – на 1 – 2 человека ежегодно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 2-3 ежегодно; снижение транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств) на 3-4 человека ежегодно; сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности на 3-4 человека ежегодно.

Основные риски муниципальной программы, связанные с программно-целевым методом решения проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования из-за ухудшениния экономической ситуации как в стране в целом, так и в отдельных субъектах Российской федерации, участвующих в реализации Программы субъектов Российской федерации, не принимавших участие в ее реализации.

**Глава VIII «Финансово экономическое обоснование муниципальной программы»**

Приложение 1.«Перечень мероприятий муниципальной программы».

Приложение 1: 1стр в 1 экз.

Приложение 2: 4стр в 1 экз.

**Глава IX« Методики оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы осуществляется с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию поставленных в Программе цели и задачи.

Оценка эффективности достижения плановых = Фактические индикативные показатели

использования индикативных Плановые индикативные показатели

бюджетных показателей

средств

Оценка полноты использования = Фактическое использование бюджетных средств

бюджетных средств(ПИБС) Плановое использование бюджетных средств

0(эффективность использования = ДИП (Оценка достижения плановых индикатив.

бюджетных средств ПИБС(Оценка полноты использования бюдж.ср-тв)

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения с целевыми показателями(индикаторами) государственной программы (структурных элементов муниципальной программы) представлены в таблице 2

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| 1 | повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Совершенствование организации дорожного движения |
| 2 | мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов |
| 3 | совершенствование организации дорожного движения |

Приложение 2

К муниципальной программе повышения

безопасности дорожного движения и создания безопасных

условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном

районе Челябинской области

План

мероприятий к муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. измер. | Ответственный исполнитель | | | | | |
| 2020  (факт) | 2021  (факт) | 2022  (план) | 2023  (План) | 2024  (план) | Отдел ГИБДД по Варненскому району;  Сельские поселения Варненского района;  Районный отдел образования | |
| 1 | повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 |  | |
| 2 | мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 | Сельские поселения Варненского района | |
| 3 | совершенствование организации дорожного движения | транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 0 | 0 | Сельские поселения Варненского района | |

Таблица 2

(тыс.руб.)

Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования | | | | | | | | | |
| 2021(факт) | | 2022(план) | | 2023(план) | | 2024(план) | | Итого ОБ (план) | Итого  МБ(план) |
| ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |
| 1 | повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 2 | мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | 0 | 574.15 | 0 | 920.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.15 |
| 3 | совершенствование организации дорожного движения | 0 | 5139.77 | 0 | 5640.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779.77 |
|  | Итого | 0 | 5 728,92 | 0 | 6560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12288,92 |

Приложение 1

К муниципальной программе повышения

безопасности дорожного движения и создания безопасных

условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном

районе Челябинской области

Перечень мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | | Срок исполнения | | Источник финансирования | | | Финансовые затраты (тыс. руб) 2021 год (план) | Финансовые затраты (тыс. руб) 2022 год (план) | Финансовые затраты (тыс. руб) 2023 год (план) | | | Финансовые затраты (тыс. руб) 2024 год (план) |
| **1. Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 1.1 | Проведение районного детского массового профилактического мероприятия (приобретение призов победителям) | Районный отдел образования | | | Ежегодно во 2 квартале | Местный бюджет | | | 10,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 | Профилактическая работа с обучающимися образовательных учреждений, воспитанниками детских образовательных учреждений (организация занятий, беседы с раздачей наглядной агитации 1 раз в квартал) | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 1,5 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.3 | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах. Установка баннера 2,6\*5,1 м на фасаде дома (Торговый центр, ТК «Солнечный») | Варнеское сельское поселение | | | Июнь | Местный бюджет | | | 0,5 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.4 | Создание условий для вовлечения граждан в добровольные народные дружины в сфере безопасности дорожного движения, принятие мер по стимулированию деятельности указанных граждан (система поощрений) | Отдел ГИБДД по Варненскому району  Сельские поселения Варненского района | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 0,5 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5 | Организация и проведение в образовательных организациях профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, викторин и т.д.),направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 1,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.6 | Оснащение аксессуаров одежды и личных вещей граждан световозвращающими элементами, позволяющими обозначить пешехода на проезжей части. | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 0,5 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.7 | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей , работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 0,5 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.8 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 0,2 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.9 | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | |  |  | 0 | | 0 | |
| 1.10 | Вовлечение родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с участием в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.11 | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний; установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП | Сельское поселение Варненского района | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 0,3 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.1 | Организация работы по информационному сопровождению в СМИ и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел ГИБДД по Варненскому району | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Итого: | | | | | | | | | **15** | 0 |  | |  | |
| **2. Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов** | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 на желто-белом фоне на всех пешеходных переходах вблизи образовательных организаций | | Сельские поселения Варненского района | | 1-15 июня | | Местный бюджет | | 300 | 427,6 | 0 | | 0 | |
| 2.2 | Установка, замена и ремонт дорожных знаков на пешеходных переходах | | Сельские поселения Варненского района | | Июнь-август | | Местный бюджет | | 199,15 | 492,4 | 0 | | 0 | |
| 2.3 | Освещение мест посадки и высадки пассажиров на автобусных остановках | | Сельские поселения Варненского района | | Ежегодно 1-4 квартал | | Местный бюджет | | 75 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.4 | Оснащение системой автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожной сети с. Варна, пер. Пионерский – ул. Магнитогорская. | | Отдел ГИБДД по Варненскому району  Варненское сельское поселение | |  | | Местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Итого: | | | | | | | | | **574,15** | **920,0** | **0** | | **0** | |
| **3. Совершенствование организации дорожного движения** | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 3.1 | Оборудование пешеходных переходов искусственным освещением, бело-желтой горизонтальной разметкой 1.14.1 ПДД «пешеходный переход» и дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход» на желтом фоне для привлечения внимания водителей по новым национальным стандартам | | Сельские поселения Варненского района | | 2-3 квартал | | | Местный бюджет | 1186,6 | 3538,05 | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети Варненского района | | Сельские поселения Варненского района | | 3-4 квартал | | | Местный бюджет | 1 153,23 | 427,6 | 0 | 0 | | |
| 3.3 | Замена на территории Варненского района дорожных знаков ПДД пришедших в негодность и установка новых дорожных знаков в количестве 311 штук | | Сельские поселения Варненского района | | В течении года | | | Местный бюджет | 1 875,19 | 584,517 | 0 | 0 | | |
| 3.4 | Установка остановочных комплексов в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003г. вблизи образовательных учреждений, для безопасной посадки и высадки детей при осуществлении подвоза к образовательным учреждениям | | Сельские поселения Варненского района | | 2-3 квартал | | | Местный бюджет | 0 | 282,0 | 0 | 0 | | |
| 3.5 | Модернизация светофорных объектов | | Сельские поселения Варненского района | | В течении года | | | Местный бюджет | 363,6 | 767,835 | 0 | 0 | | |
| 3.6 | Разработка проекта организации дорожного движения | | Сельские поселения Варненского района | | В течении года | | | Местный бюджет | 561.15 | 40,0 | 0 | 0 | | |
| Итого: | | | | | | | | | **5139.77** | **5640,0** | **0** | **0** | | |
| Всего по программе: | | | | | | | | | **5 728,92** | **6560.0** | **0** | **0** | | |