Пояснительная записка

Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2021 году  реализована по следующим направлениям:

1. Организация освещение населенных пунктов сельского поселения.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием благоустройства сельского поселения, включают:

- освещение населенных пунктов, установкой, ремонт светильников в населённом пункте;

- благоустройство детских площадок;

- ремонт ограждения  и памятника участникам ВОВ.

- вырубка и уборка  аварийных деревьев в близи проезжей части дорог на  территории Лейпцигского сельского поселения.

- скашивания травы  на территории Лейпцигского сельского поселения

В результате основных мероприятий программы было обеспечено бесперебойное освещение территории поселения, закупили светодиодные лампы уличного освещения  по мере необходимости производился ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории поселения и сокращение несанкционированных свалок обеспечивалось регулярным сбором и вывозом твердых  бытовых отходов.

Ремонт памятника, озеленение, благоустройство детских площадок, вырубка  и уборка аварийных деревьев в близи проезжей части дорог , скашивание травы на территории Лейпцигского сельского поселения  проводились силами жителей по мере необходимости.

На реализацию мероприятий муниципальных  программ в 2021 году было предусмотрено 541.5 тыс. рублей. Кассовые расходы составили  541,5  тыс. рублей, в том числе:

на реализацию  мероприятия  «Освещение населенных пунктов» в 2021 году предусмотрены средства в объеме 205,3 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 года фактическое освоение средств составило 205,3 тыс. рублей, или 100 %,

На реализацию мероприятия «Модернизация уличного освещения» предусмотрено средств в объеме 234,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 234,4 тыс.рублей или 100%.

на реализацию  мероприятия  Уборка территории озеленение  территории предусмотрено средств в объеме 50,0  тыс. руб. По состоянию на 1 января 2022 года фактическое освоение средств составило 50,0 тыс. рублей, или 100 %,

на реализацию  мероприятия  « Прочие мероприятия по благоустройству» в 2021году

предусмотрены средства в объеме 51,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 года фактическое освоение средств составило 51,8 тыс. рублей, или 100 %,

Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и бюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 5.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Замена старых ламп уличного освещения на светодиодные 35 шт, фактически замена 35 шт; таблица №4

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» является целесообразной.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения  Варненского муниципального района Челябинской области на период 2021-2023 годы».

Ответственный исполнитель: администрация Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Отчетный год: 2021 год

Дата составления отчета:  31.01.2022

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона  и электронный адрес исполнителя: Старший специалист по финансовым вопросам Пашкова Елена Алексеевна 8(35142)4-31-48, pashkowa@mail.ru

1. Основание для реализации муниципальной программы : Постановление №33/1 от 20.11.2020года.

2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы: Изменения от 09.07.2021 № 25, 14.09.2021 № 28; 04.10.2021№30; 01.11.2021№32/1;

_____________Пашкова Е.А.

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Лейпцигского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. |  |  |  |
| 1 | - организация освещения улиц; | Освещение населенного пункта | Цель достигнута |
| 2 | - организация освещения улиц; | 35 шт | Цель достигнута |
| 3 | - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; | Обслуживание здания Администрации Лейпцигского сельского поселения и уличного освещения | Цель достигнута |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения замена ламп на светодиодные) | шт | - | 35 | 35 |  |

## 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

## выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы |  | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Программа: Муниципальная Программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение населённых пунктов | Администрация Лейпцигского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 205,30 | 205,30 | выполнено |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Лейпцигского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 74,38 | 74,38 | Выполнено |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | Администрация Лейпцигского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 160,05 | 160,05 | Выполнено |
| 4 | Уборка территории озеленение территории | Администрация Лейпцигского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 50,00 | 50,00 | Выполнено |
| 5 | Содержание детских площадок прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Лейпцигского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 51,80 | 51,80 | Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 541,53 , достигнуто 541,53 количество мероприятий 5, из них: выполненных: 5 невыполненных:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освещение населённых пунктов | в |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 205,30 | 205,30 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 3 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения Приобретение ламп уличного освещения Уборка территории, озеленение территории Прочие мероприятия по благоустройству | в |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 74,38 | 74,38 | 100% | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 5 |  | местный бюджет | 160,05 | 160,05 | 100% | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100% | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 51,80 | 51,80 | 100% | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 541,53 | 541,53 |  |  |