Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области».

Ответственный исполнитель: Юсупова В.Э.

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 15.02.2022 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист, Юсупова В.Э.., 2-18-53

1. Основание для реализации МП: Постановление 18.02.2020г. № 95

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

от 18.09.2020 №475., от 30.12.2020 №735, от 15.04.2021г. №200, от 28.05.21г.  №297, от 09.08.2021г № 459,от 25.10.2021г. №653) следующие изменения

ведущий специалист_________________________________________В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель)     подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Развитие дорожной сети поселений Варненского муниципального района |  |  |  |
| 1 | улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети. | улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства: |  |
| 2 | повышение безопасности движения | увеличение инвестиций в сферу дорожного хозяйства Варненского муниципального района. |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района, общей протяженностью | км. | 2,187км. | 3,65 | 3,65 |  |
| 2 | Реконструкция моста через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна, протяженностью | м. | ____ | 84,2 | 0 | В 2021 году денежные средства были потрачены на демонтаж и подготовительные работы на возведение моста. (Реконструкция продолжается) |
| 3 | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартам | шт. | 3 шт. | 9 | 9 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков в с. Варна | шт. | ___ | 9 | 9 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района: |  | 2021 год | 2021год | 34772,5689 | 34772,5689 | Выполнено |
| 2. | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартом |  | 2021 год | 2021 год | 2700,2697 | 2700,2697 | Выполнено |
| 3. | Реконструкция моста через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна |  | 2021 год | 2021 год | 50151,031 | 50144,964 | Продолжается реконструкция моста |
| 4. | Установка дорожных знаков в с. Варна |  | 2021год | 2021год | 89,47719 | 89,47719 | Выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них: 4 выполненных: 4 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» | всего: | 87713,35 | 87707,28 | 99,99 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 85 591,38 | 85591,37 | 100 | Продолжается реконструкция моста |
|  |  | местный бюджет | 2121,97 | 2115,91 | 99,71 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |