Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Создание и содержание мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области»

Ответственный исполнитель:  Юсупова В.Э.

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 17.02.2022 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист Юсупова В.Э., 2-18-53

1. Основание для реализации МП: Постановление от 21.06.2019г № 408

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: 08.04.2020г №169, от 30.12.2020г №716, от 25.03.2021г №164 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ведущий специалист                                                                       В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель)     подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия. |  |  |  |
| 1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов -133 ед. Количество мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов подлежащих оснащению-0 ед. Количество приобретения контейнеров-435 |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Создание и содержание мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих Правилам | ед. | 152 | 285 | 285 |  |
| 2 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих оснащению в соответствии с Правилами | ед. | 86 | 133 | 133 |  |
| 3. | Создание мест(площадок)накопления твердых коммунальтных отходов в соответствии с Правилами | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество приобретения контейнеров |  | 80 | 435 | 435 |  |
| 5. | Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | м. куб. | 60,00 | 326,25 | 326,25 |  |
| 6. | Уровень обеспеченности контейнерным сбором | % | 100,9 | 101,4 | 101,4 |  |
| 7. | Уровень обустройства контейнерных площадок | % | 16,8 | 59,3 | 59,3 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные, тыс.руб. | достигнутые, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание и содержание мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание мест(площадок)накопления твердых коммунальтных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г.№1039 «Об утверждении правил обустройства мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» | Управление строительства и ЖКХ | 2021 год | 2021 год | 0 | 0 |  |
| 2. | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» | Управление строительства и ЖКХ | 2021 год | 2021 год | 0 | 0 |  |
| 3. | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»; Порядком накопления твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного накопления, на территории Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 27.06.17 № 307-П | Управление строительства и ЖКХ | 2021 год | 2021 год | 8 462,25 | 8 462,25 | выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий 3, из них: 1 выполненных: 2 невыполненных: |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2019-2021 годы | всего: | 8462,25 | 8462,25 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 640,53 | 3 640,53 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 821,72 | 4 821,72 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |