# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 22 августа 2008 года

с.Варна                                                 № 72

Об утверждении  муниципальной целевой

программы «Чистая вода на 2009-2020 годы»

В целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию систем водоснабжения и водоотведения в Варненском муниципальном районе Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Чистая вода на 2009-2020 годы» (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя Главы района по строительству и ЖКХ Парфёнова Е.А.

3. Контроль исполнения настоящего Решения поручить постоянной комиссии Собрания депутатов Варненского муниципального района по вопросам строительства.

4. Настоящее Решение направить Главе Варненского муниципального района для подписания и опубликования.

Глава Варненского

муниципального района					         	С.В. Маклаков

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Чистая вода на 2009-2011 г.

| Наименование программы | Муниципальная целевая программы «Чистая вода» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Государственный заказчик | Администрация Варненского муниципального района |
| Основной разработчик программы | МУ «Управление строительства и ЖКХ» Варненского муниципального района |
| Цель программы | - решение проблем перехода к устойчивому функционированию водоснабжения и водоотведения; - гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям; - увеличение надежности систем водоснабжения; - повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения |
| Задачи программы | - модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа; - строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры; - реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды; -сокращение непроизводственных расходов воды; - увеличение надежности систем водоснабжения |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап- 2009 г.; II этап-2010-2011 г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | * Объем финансирования программы в 2009-2011годах 320,8 млн. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета-35,6 млн. руб.; - областного бюджета – 274,1 млн. руб.; - местного бюджета - 11,0 млн. руб. Объем финансирования программы в 2009 г. -84,8 млн. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 3,8 млн. руб.; - областного бюджета- 77,6 млн. руб.; - местного бюджета - 3,3 млн. руб. Объем финансирования программы в 2010-2011 году -236 млн. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета -31,8 млн. руб.; - областного бюджета – 196,5 млн. руб.; - местного бюджета – 7,7 млн. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | -уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - строительство сетей водоснабжение и водоотведение, очистных сооружений, насосных станций |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально- экономической эффективности | снижение уровня износа объектов водоснабжения (на 01. 01.2008г. 65% износа): в 2009 году – до 2%; в 2010 году - до 2%; в 2011 году - до 1%; снижение уровня износа объектов водоотведения (на 1.01.2008г. 60% износа): в 2009 году - до 2%; в 2010 году - до 2%; в 2011 году - до 2%. |

*Объем финансирования из областного и местного бюджетов уточняется при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Введение

Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, включая Варненский муниципальный район, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на 2009-2011 г. (далее Программа) основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Разработку муниципальной целевой программы «Чистая вода» определило наличие основной проблемы, выразившейся в отсутствии гарантированного обеспечения муниципального образования чистой водой, как одного из решающих факторов неблагоприятного воздействия на перспективное развитие Варненского муниципального района в целом.

На территории Варненского муниципальном районе находится 13 сельских поселений, состоящих из 30 населенных пунктов. Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Объемы водопотребления: всего по муниципальному району 2521 тыс. куб. м.,  села  Варна 420 тыс. куб. м. Объемы водоотведения  от центральной канализации села Варна - 90 тыс. куб. м.

Численность населения в Варненском  муниципальном на 01.01.2008 г. составляет 29,3 тыс. человек.

- Анализ ситуации, сложившейся с хозяйственно-питьевым водоснабжением, сбором и отводом сточных вод в Варненском муниципальном районе. Обоснование целей и задач Программы

  - Оценка и анализ современного состояния объектов водоснабжения

Большинство населенных пунктов Варненском муниципального района имеют централизованные системы водоснабжения. Водопроводное хозяйство является довольно сложным элементом инженерной структуры населенных пунктов. В настоящее время суммарная мощность систем коммунального водоснабжения составляет 7 тысяч кубических метров в сутки. Протяженность водопроводной сети составляет 256 километров. Износ водопроводных сетей около 65%. Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением 80%  (23,5 тыс. человек).

В с. Варна питьевая вода из водоисточников соответствует существующим нормативам. В районе имеются водоисточники (15 населенных пунктов), где качество воды по отдельным показателям, особенно в весенне-летний период, превышает допустимый уровень содержания (мутность, железо, марганец и др.).

Выделяется неблагополучные водопроводы по муниципальному району по состоянию водопроводных сетей и сооружений: населенный пункт, число жителей:

- с. Алексеевка – 1183 чел.;

- с. Покровка – 1255 чел.;

- с. Н. Кулевчи – 321 чел.;

- с. Владимировка- 428 чел.;

- с. Бородиновка -  1634 чел.;

- с. Дружное – 349 чел.

Так в селах Алексеевка, Покровка, Н. Кулевчи - повышенная природная минерализация питьевой воды в подземных источниках (общая жесткость, хлориды, повышенное содержание железа).

Существующие проблемы надежного и качественного водоснабжения и водоотведения создают постоянную угрозу возникновения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний и вирусного гепатита А на территории Варненского района и способствуют распространению инфекции.

Существующие технологические схемы водоснабжения запроектированы и построены по старым строительным нормам и правилам (1976 и 1985 годы) и не отвечают современным требованиям, а также качеству воды в источниках водоснабжения. Высокая аварийность, большой процент утечек воды и вторичное загрязнение транспортируемой воды усугубляют проблемы.

Фактические затраты на капитальный ремонт систем водоснабжения составляют одну треть от нормативных. Необходимо ежегодное проведения капитальных ремонтных работ по замене изношенных участков водопроводных трасс, ремонту и замене водоразборной арматуры, постепенная замена сетей на ПВХ.

Всего по району требуют только первоочередной замены 110 километра аварийных водопроводных сетей.

Амортизационные отчисления, предусмотренные в себестоимости продукции, на практике тратятся на покрытие убытков от основной деятельности предприятий подающих воду.

Хроническое недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение объемов ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.

После введения в 2001 году повышенных требований к качеству питьевой воды в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.4Л071-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», контроль качества показывает, что имеет место стабильное несоответствие качества питьевой воды реализуемой населению. Задача по обеспечению населения области питьевой водой очень сложна, многообразна и требует комплексного поэтапного решения» В бюджетах всех уровней на объекты Варненского муниципального района ежегодно предусматриваются капитальные вложения в реконструкцию муниципального водопроводно-канализационного хозяйства, однако этих средств не достаточно.

Только применение программно-целевого метода решения возникших проблем позволит найти эффективные пути их решения. При выполнении инвестиционных мероприятий особенно проблемными вопросами остаются своевременная разработка, согласование и экспертиза необходимой проектно-сметной документации.

На основании анализа фактического состояния централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно сделать вывод, что водопроводно-канализационное хозяйство Варненского муниципального района требует проведения комплексных мероприятий по приведению водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями.

1.2.Оценка и анализ современного состояния объектов водоотведения

Канализационных сетей в населенных пунктах района не предусмотрено, за исключением с. Варна. Водоотведение осуществляется в местные стокоприемники (выгребы). Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в с. Варна организовано от многоквартирного жилья и социальных объектов в центральную канализацию. Протяженность сетей 10,6 км, состоят из чугунных диаметром 250 мм и асбестовых труб.  Износ сетей водоотведения составляет 60%. Потребность в финансовых средствах на полное восстановление основных фондов 31 млн. руб.

Стоки по канализационным сетям поступают на насосную станцию, далее под давлением направляются в накопитель. Отстоявшиеся сточные воды самотеком поступают в реку Нижний Тогузак в объеме 0,24 тыс. куб. м. в сутки, 87 тыс. куб. м. в год. Таким образом, сточные воды от центральной канализации не очищаются и загрязняют реку Н.-Тогузак. Ежегодно объем сточных вод увеличивается.

В 21 веке ситуация, когда загрязненные стоки попадают в водные объекты, требует безотлагательного решения. Необходимо строительство очистных сооружений и сетей водоотведения.  Отсутствие очистных сооружений стало сдерживающим фактором социально-экономического развития села Варна.

2  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований вопросы охраны: здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Варненского муниципального района имеют приоритетное значение. При этом обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем водоснабжения является одной из ключевых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучного проживания людей. Для Варненского муниципального района проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа систем водоснабжения и водоотведения и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики. В сельских поселениях не предусмотрена единая система водоснабжения и водоотведения.

Износ объектов водоснабжения составляет 65% и водоотведения составляет 60%. Все вышеперечисленные факторы приводят предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к непокрываемым убыткам.

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения и водоотведения, единичные затраты на проведение которых в 2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же систем. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Одной из причин высокого уровня износа систем водоснабжения и водоотведения является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов водоснабжения и водоотведения без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению за счет модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Одним из направлений повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные системы водоснабжения и отвод сточной жидкости по инженерным сетям; обеспечение жителей частных домов питьевой водой через постоянные водоводы; строительство современных очистных сооружений; скважин, насосных станций, строительство и (или) капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения и водоотведения.

3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому   функционированию и развитию систем водоснабжения и водоотведение. Обследование и анализ работы существующих коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработка проектно-сметной документации строительству, модернизации, техническому перевооружению и реконструкции систем водоснабжения; разработку проектных документов и проведение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения; внедрение новых технологий водоподготовки, обеззараживания, эксплуатационных и ремонтных работ.

Программа «Чистая вода» предусматривает решение следующих задач:

- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с целью замены объектов с высоким уровнем износа;

2) приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам сетей водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих безопасность проживания людей;

3) разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников водопроводных сооружений;

4)	развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения инвестиций для нового водопроводно-канализационного хозяйства, капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения.

4 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 Реализация программы предусматривается в течение 2009-2011 годов в рамках выполнения мероприятий областной программы.

4.2 Реализация программы проводится в два этапа:

I	этап - 2009 год;

II	этап - 2010-2011 годы.

На этапе реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств областного бюджета проектов нового строительства и модернизации, реконструкции и капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения и объектов водопроводно-канализационного хозяйства на условиях их софинансирования из местного бюджета.

5.     СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ   ПРОГРАММЫ

5.1 Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.

5.2 Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в водопроводно-канализационном хозяйстве  с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов и созданию условий для подключения к системам водоснабжения и водоотведения домов (квартир), требующих экономически обоснованной подачи чистой воды и отвода, сбора сточных вод.

5.3 Финансово-экономические мероприятия программы, связанные с модернизацией объектов водоснабжения и водоотведения, направлены на строительство подводящих магистральных водопроводов и сетей водоотведения, снижение уровня износа основных фондов, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

6.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы на 2009-2011 г. составляет 320,8 млн. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 35,6 млн. руб., областного бюджета – 274,1 млн. руб., местного бюджета – 11,0 млн. руб., в том числе:

2009 год - 84,8 млн. руб.;

2010год – 141,0 млн. руб.;

2011 год – 95,0 млн. руб.

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1 Заказчиком программы является Администрация Варненского муниципального района.

2 Сельские поселения Варненского муниципального района ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) представляют в Администрацию Варненского муниципального района заявки на участие в отборе проектов капитального ремонта объектов водоснабжения  и  водоотведения. Отбор  заявок  на участие в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствии с условиями участия.

3	Отбор сельских поселений для участия в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствия условиям и оценочным критериям участия.

4 Условиями участия в подпрограмме являются:

1)	наличие разработанной и утвержденной соответствующей программы на территории сельских поселений;

2)	подтверждение обязательств муниципального образования по софинансированию предлагаемых проектов капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета.

5 Условиями, исключающими участие в реализации мероприятий программы для муниципальных образований, являются - нецелевое использование средств областного бюджета на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения по программе «Чистая вода» за предыдущий период.

8.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению объемов потребления воды, повышению эффективности использования оборудования, в итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

В экологическом отношении выполнение намеченных мероприятий благоприятно скажется на работе систем водоотведения.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2012 году:

1)	снижение уровня  износа объектов  систем  водоснабжения  и  водоотведения до 60 процентов;

2) улучшения качества питьевой воды, улучшения качества сточных вод;

3)	обеспечение возможности подключения частного жилого фонда к сетям водоснабжения;

4)	снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.

В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики, согласно Приложения к программе «Чистая вода».

Приложение

Источники финансирования муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2009-2011г.

| Наименование |  | Планируемое финансирование, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| «Питьевая вода» | Всего, в т. ч. | 238,0 | 74,8 | 98,2 | 65,0 |
|  | федеральный бюджет | 26,6 | 3,8 | 20,4 | 2,4 |
|  | областной бюджет | 205,4 | 68,1 | 77,5 | 59,8 |
|  | местный бюджет | 8,7 | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
| «Сточная вода» | Всего, в т. ч. | 80,0 | 10,0 | 40,0 | 30,0 |
|  | федеральный бюджет | 9,0 | - | - | 9,0 |
|  | областной бюджет | 68,7 | 9,5 | 39,0 | 20,2 |
|  | местный бюджет | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| Итого | Всего, в т. ч. | 320,8 | 84,8 | 141,0 | 95,0 |
|  | федеральный бюджет | 35,6 | 3,8 | 20,4 | 11,4 |
|  | областной бюджет | 274,1 | 77,6 | 116,5 | 80,0 |
|  | местный бюджет | 11,0 | 3,3 | 4,1 | 3,6 |

Мероприятия муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2009-2011г.

| № п/п | Наименование мероприятия и объекта | Наличие экспертизы (№ и дата) | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Планируемое финансирование, тыс. рублей |  |  | Краткая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в действующих ценах | остаток сметной стоимости в действую-щих ценах | областной бюджет | местный бюджет | Федеральный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей п. Новопокровка Варненского района | №328-2.М.-КР | 23104,4 | 23104,4 | 22794 | 310,4 | - | 11370п.м. |
| 2 | Водоснабжение п. Дружный Варненского района Челябинской области | №69/2-31/07 от 22.03.2007г. | 7162,3 | 7162,3 | 4496,1 | 516,2 | 2150 | 5000п.м. |
| 3 | Наружные сети водопровода в пос.Саламат Варненского района Челябинской области | №585/2 от 01.09.04г. | 8559,7 | 8559,7 | 8303,8 | 255,9 | - | 3494п.м. |
| 4 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Варна, ул. Хлебозаводска | №635-ЖКХ-КР | 1936,3 | 1936,3 | 1742,3 | 194,0 | - | 720п.м. |
| 5 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Варна ул. Островского | №635-ЖКХ-КР | 869,7 | 869,7 | 782,7 | 87,0 | - | 920п.м. |
| 6 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Варна ул.Зеленая и ул. Юбилейная | №635-ЖКХ-КР | 764,1 | 764,1 | 689,1 | 75,0 | - | 900п.м. |
| 7 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Варна ул. Советская | №635-ЖКХ-КР | 1620,9 | 1620,9 | 1458,9 | 162,0 | - | 1500п.м. |
| 8 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Варна ул. Кирова | №635-ЖКХ-КР | 1674,3 | 1674,3 | 1507,3 | 167,0 | - | 1600п.м. |
| 9 | Наружные сети водопровода с. Лейпциг Варненского района Челябинской области | №646/2 от 08.08.05г. | 12526,9 | 12526,9 | 12274,9 | 252,0 | - | 6756п.м. |
| 10 | Водоснабжение п. Солнце Варненского района Челябинской области | № 70/2-48/07 от 22.03.2007г. | 5617,5 | 5617,5 | 3605,5 | 322,0 | 1690 | 4000п.м. |
| 11 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Николаевка Варненского района Челябинской области | №364-ЖКХ-КР-223 от 14.08.2007г. | 10930,5 | 10930,5 | 10430,5 | 500,0 | - | 6000п.м. |
| 12 | Строительство очистных сооружений в с. Варна, в т.ч. ПСД (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | в работе | 10000 | 10000 | 9500 | 500,0 |  | Мощн.150,0 тыс. м3 в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | ИТОГО: |  | 84766,6 | 84766,6 | 77585,1 | 3341,5 | 3840 |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водоснабжение с. Кулевчи Варненского района Челябинской области | в работе | 12000 | 12000 | 7800 | 600 | 3600 | 10000п.м. |
| 15 | Водоснабжение с. Катенино Варненского района Челябинской области | в работе | 12000 | 12000 | 11400 | 600 | - | 10000п.м. |
| 16 | Водоснабжение с. Арчаглы-Аят Варненского района Челябинской области | в работе | 15000 | 15000 | 14500 | 500 | - | 12000п.м. |
| 17 | Водоснабжение п. Александровка Варненского района Челябинской области | в работе | 6000 | 6000 | 5600 | 400 | - | 5000п.м. |
| 18 | Строительство водопровода с. Бородиновка-Варна, в т.ч. ПСД | в работе | 56000 | 56000 | 38200 | 1000 | 16800 | 18000п.м. |
| 19 | Строительство очистных сооружений в с.Варна, в т.ч. ПСД (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | в работе | 40000 | 40000 | 39000 | 1000 |  | Мощность 150,0 тыс.м3 в год |
| 20 | ИТОГО: |  | 141000 | 141000 | 116500 | 4100 | 20400 | . |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Водоснабжение с. Бородиновка Варненского района Челябинской области | в работе | 10000 | 10000 | 9500 | 500 | - | 8300п.м. |
| 22 | Водоснабжение с.Алексеевка Варненского района Челябинской области | в работе | 15000 | 15000 | 14700 | 300 | - | 12000п.м. |
| 23 | Водоснабжение с. Толсты Варненского района Челябинской области | в работе | 8000 | 8000 | 5100 | 500 | 2400 | 7000п.м. |
| 24 | Водоснабжение с. Красный Октябрь Варненского района Челябинской области | в работе | 15000 | 15000 | 14500 | 500 | - | 12000п.м. |
| 25 | Водоснабжение с. Казановка Варненского района Челябинской области | в работе | 10000 | 10000 | 9700 | 300 | - | 8300п.м. |
| 26 | Реконструкция сетей водоотведения в с. Варна, в т.ч. ПСД | в работе | 7000 | 7000 | 6300 | 700 | - | 4000п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Строительство очистных сооружений в с. Варна, в т.ч. ПСД (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | В работе | 30000 | 30000 | 20200 | 800 | 9000 | Мощность150,0 тыс.м3 в год |
| 28 | ИТОГО: |  | 95000 | 95000 | 80000 | 3600 | 11400 |  |

# Зам. Главы Варненского муниципального района по строительству и ЖКХ                                  Е.А.Парфенов